天津市宁河区2023年绿化养管项目事前绩效评估报告

委托单位：天津市宁河区财政局

评估机构：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

报告时间：二〇二二年十一月二十六日

目 录

摘 要	1

前 言	2

一、项目概况	2

（一）项目立项基本情况	2

（二）项目投入基本情况	3

（三）绩效目标基本情况	4

（四）项目筹资基本情况	4

二、事前绩效评估工作情况	4

（一）事前绩效评估依据和目的	5

（二）实施方案基本情况	5

（三）评估原则、方式和方法	6

（四）评估内容	6

（五）评估指标与标准	7

（六）评估组人员	7

（七）评估时间及要求	8

（八）评估分析	8

（九）评估结论	13

三、问题与相关建议	13

四、说明	14

五、附件	15

摘 要

项目名称：宁河区2023年绿化养管项目

预算主管部门：天津市宁河区政府

项目预算单位：天津市宁河区林业局

（以下简称预算单位）

项目数：1个

第三方评估机构：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

主评人：赵洋

# 前 言

为全面实施预算绩效管理，从源头上提高财政资源配效益，提升行政决策的科学性，加强天津市宁河区林业局对本项目支出绩效管理，提高财政资金使效益，充分发挥财政资金的支持作用，受天津市宁河财政局的委托，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信中联）对“宁河区2023年绿化养管项目”（以下简称“本项目”）开展事前绩效评估。

- 项目概况

（一）项目立项基本情况

1.项目立项背景

为了确保经济社会可持续发展，落实“既要金山银山，更要绿水青山”的明确理念，各级政府作出了“生态立乡、绿色发展”的战略决策，大力培育和保护森林资源，加快林业生态建设步伐，坚定不移地走资源节约型、环境友好型的发展之路。党和国家对生态环境保护做出重要指示，要求保护生态环境，建设生态环境。抓好乡镇、农村基础设施的绿化工作，全面建设“绿色生态乡村”功在当代，利在干秋。

实施造林绿化工程，将进一步巩固绿化成果，提高绿化水平，加快恢复、保护和建设青山绿水步伐，创造良好的人居环境。实现生态与经济双赢，是建设绿色生态农村的目标。

- 2.项目立项依据

区长会议纪要（2022年12月30日）和区政府批复文件。

会议原则同意开展宁河区2022-2023年度绿化养管项目事宜（以下简称“绿化养管项目”）。由区林业局、区财政局、碧景天成绿化公司负责，将每年绿化养管项目政府采购方式由一年一次调整为三年一次，做好所需资金测算、调整和审核，并高标准组织开展林木养护工作。区林业局要精心谋划林业资源利用，因地制宜发展林下经济、露营旅游等业态，做好林业资源包装发债融资等工作，不断拓展收入来源。

- 3.项目内容

该项目共分为宁河区高速林带养护项目，养护范围主要包括京津塘二线、津蓟高速、滨保高速、津宁高速、塘承高速公路（七里海镇段和东棘坨镇段）等；宁河区景观带养护项目，范围主要包括海清公路中间隔离带及两侧绿化带、津宁高速芦台西出口、塘承高速东棘坨出口等；宁河区七里海周边绿化养护项目范围主要包括七里海国家湿地公园沿线（公园东侧）、七里海大道南侧公园段落、七里海国家湿地公园沿线（公园西侧）、七里海大堤潮白河河东（三角泵站）、七里海东堤景观带、七里海裸地复绿段、七里海景观河等；宁河区生态林养护项目，实施范围主要包括任凤片林、兴坨片林、大坨片林等。

（二）项目投入基本情况

本项目拟定投资资金6765.0017万元，2023年拟投入2300万元养护等运维管理。

（三）绩效目标基本情况

本项目的《项目支出绩效目标申报表（2023）年度》由预算单位提供。（见附件）

（四）项目筹资基本情况

项目分四个标段，第一个标段为宁河区高速林带养护项目，采购预算为1308.9226万元；第二标段为宁河区景观带养护项目，采购预算为1205.7586万元；第三标段为宁河区七里海周边绿化养护项目，采购预算为2406.0889万元；第四标段宁河区生态林养护项目，采购预算为1844.2316万元，以上招标控制价共计6765.0017万元，以审核后的控制价将作为本次政府采购招标费用控制上限。

本项目拟定投资资金6765.0017万元（3年），平均每年约2255万元，2023年预算金额2300万元。资金来源为财政预算资金（一般公共预算），属于公共财政支持范围。

二、事前绩效评估工作情况

我们接受宁河区财政局的委托，对本项目进行事前绩效评估。我们根据各层级绩效管理文件的精神与规定，进行了事前评估准备，与各相关方进行面对面访谈，对项目资料进行了大量的分析与计算，并制定评估方案，组织实施评估工作。

（一）事前绩效评估依据和目的

1.依据的相关文件

（1）《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》；

（2）《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

（3）《中共天津市委 天津市人民政府印发〈关于全面推进预算绩效管理的实施方案〉的通知》（津党发〔2019〕25号）；

（4）《天津市市级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（津财绩效〔2020〕19号）；

（5）《天津市市级重点造林绿化工程管理办法》（津林营〔2018〕24号）。

- 2.评估目的

本次事前绩效评估目的是：评估项目是否应设立、项目投入是否具有绩效性，从源头防控财政资源配置的低效无效，优化财政资源配置，提高预算决策的科学性。

（二）实施方案基本情况

- 1.项目组织与管理

本项目由宁河区林业局等负责牵头，组织并管理本项目的运维等服务工作。通过招投标程序确定项目的供应商。

- 2.项目实施模式

本项目拟定合同期为3年，在实施期内，由养护服务商负责项目养护，确保公用林木质量合格、数量满足规定、绿化效果达到规定的目标。宁河区林业局负责监督管理，并建立固定资产管理制度。

- 3.项目实施流程

本项目由宁河区林业局对本项目进行可行性论证，制定项目实施方案，明确项目的必要性、项目实施内容，编制本项目资金预算并提交区财政局审核。财政局委托第三方进行事前绩效评估，审核通过后，由宁河区林业局组织政府采购程序，确定运维供应商。

- （三）评估原则、方式和方法

- 1.评估原则

本次评估坚持依法依规、绩效导向、科学规范、客观公正的原则。

- 2.评估方式

本次评估采取论证评审、现场调研、咨询座谈的方式。

- 3.评估方法

本次评估采用的主要方法是成本效益分析法、对比分析法和综合分析法。

（四）评估内容

本次事前应评估内容为项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性；结合本项目的特点，我们在以上评估内容的基础上，就本次项目支出预算资金的测算，并结合绩效管理制度的健全性及适当性进行了综合评估。

（五）评估指标与标准

本次事前评估指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目立项必要性、项目投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性五类指标，主要围绕资金申报、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的投入与产出效果，进而提出完善意见。围绕指标设置制定评估标准。整个评估框架构成体现从项目决策、投入与产出效果结合，绩效目标与绩效管理有机结合的绩效逻辑路径。

指标体系为评分所用，需要基础表和访谈的支持。为确保评估工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的预算单位提供的数据与相关资料有差异的，项目组将做进一步深入调查，如涉及专业性数据请行业专家给出专业意见。对本项目主管部门和相关单位的相关工作人员进行访谈，获取与本项目相关的信息，作为制定评估指标与标准的依据之一。

（六）评估组人员

主评人：赵洋（注册会计师、注册资产评估师、注册税务师）、李金祥（注册会计师）；助评人：许云虎（注册会计师、注册资产评估师、注册税务师）、贾斌（注册会计师）、孙力（注册会计师、注册税务师）、刘海珍（中级）、张鹏飞、李颖、刘燕、党婧、张雪竹、刘思然、陈梦蕾；质量复核人：党婧；总审师：张鹏飞。

（七）评估时间及要求

本项目自2022年11月12日接受委托之日起，至2022年11月26日，项目组完成前期评估准备、评估实施、出具报告等全部工作；质量控制贯穿整个评估过程，并要求资料留存归档。本次评估时间紧任务重，项目组配备5名注册会计师，以保证高质量完成本次评估工作。

（八）评估分析

评估组通过对项目立项必要性、投入的经济性、项目实施方案可行性、绩效目标合理性和筹资合规性等方面做了综合评估。

- 1.立项必要性

本项目养护内容主要包括中耕除草，整地施肥，灌溉排水，修剪整型，分株移植、防病除虫、防盐降碱，支撑绑扎，加土扶正，清除枯枝，冬季防护，环境清理，设施维护等。项目立项对维护生态环境十分必要。

- 2.投入经济性

通过对项目实施方案的分析，本项目财政预算资金的投入按年投入，拟通过招标渠道选择有实力的社会企业参与建设运维，可保证资源配置高效、经济。

项目进行了测算，测算较为充分，成本测算比较充分，满足投入经济性要求。

3.绩效目标合理性

基于预算单位提供的绩效目标申报表，并根据本项目的实际情况，对本项目各项绩效目标进行梳理，编制了如下三级评估打分指标,对各项绩效目标的合理性进行了评估。

（1）立项必要性指标

“立项必要性”为一级指标，下设二级指标“政策相关性”、“职能相关性”、“需求相关性”、“决策规范性”。

（2）投入经济性指标

“投入经济性”为一级指标，下设二级指标“投入合理性”、“成本控制措施有效性”。

（3）绩效目标表合理性指标

“绩效目标表合理性”为一级指标，下设二级指标“目标明确性”、“目标合理性”。

（4）实施方案有效性指标

“实施方案有效性”为一级指标，下设二级指标“实施内容明确性”、“实施方案可行性”、“过程控制有效性”。

（5）筹资合规性指标

“筹资合规性”为一级指标，下设二级指标“筹资合规性”、“财政投入能力”、“筹资风险可控性”。

通过全面分析各项绩效目标的“明确性”与“合理性”， 评估组认为，本项目各项绩效目标与指标值的设置基本能满足“绩效目标合理性”的要求。

4.实施方案可行性

经评估后认为，本项目组织与管理明确，由宁河区林业局委托碧景天成绿化公司组织实施；项目实施可实现良好的生态效益与社会效益，并可减轻宁河区林业局行政管理的负担；在项目人员、设施、物资等基础保障条件方面，通过招标程序，择优选择有明显实力的社会企业进行绿环养管，对不确定因素和风险，通过合约进行约束。

项目管理制度基本健全，预算单位已提供绩效管理方面的主要制度。

5.筹资合规性

经评估组审核，本项目已经由宁河区林业局进行了项目预算申报，资金来源为财政预算资金（一般公共预算支出），属于公共财政支持范围。

6.项目综合评分

在以上分析基础上，我们编制了以下综合评估打分标准，对本项目进行了量化评估。

| 一级指标 | 二级指标 | 评估要点 | 分值 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项必要性（20） | 政策相关性 | 是否与国家、天津市、相关行业宏观政策相关。 | 5 | 5 |  |
|  | 职能相关性 | 是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。 | 5 | 5 |  |
|  | 需求相关性 | ①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象。 | 5 | 5 |  |
|  | 决策规范性 | 决策过程是否科学规范。 | 5 | 5 |  |
| 投入经济性（20） | 投入合理性 | ①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；③其他渠道是否有充分投入。 | 10 | 10 |  |
|  | 成本控制措施有效性 | 项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。 | 10 | 7 | -3 |
| 绩效目标合理性（20） | 目标明确性 | ①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。 | 10 | 7 | -3 |
|  | 目标合理性 | ①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理、可考核。 | 10 | 10 |  |
| 实施方案有效性(20) | 实施内容 明确性 | 项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。 | 6 | 6 |  |
|  | 实施方案 可行性 | ①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。 | 7 | 7 |  |
|  | 过程控制 有效性 | ①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。 | 7 | 4 | -4 |
| 筹资合规性（20） | 筹资合规性 | ①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配；④是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。 | 10 | 10 |  |
|  | 财政投入 能力 | ①市、区财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。 | 5 | 5 |  |
|  | 筹资风险 可控性 | ①对筹资风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效。 | 5 | 3 | -2 |
| 合计 |  |  | 100 | 88 | -12 |

各指标评分说明如下：

（1）立项必要性指标

本指标权重分为20分，实际得分20分，得分率100%。本项目立项与预算单位职能相关，项目的实施与宁河区绿环养管的现实需求相符；项目的立项决策文件齐全，程序合规。

（2）投入经济性指标

本指标权重分为20分，实际得分17分，得分率85%。

本指标投入产出比较为合理；没有财政资金重复支持类似项目；项目投入与预期目标是基本一致；资金测算较为充分。但成本控制措施不够完善，“成本控制措施有效性”指标分扣3分。

（3）绩效目标合理性指标

本指标权重分为20分，实际得分17分，得分率85%。

评估组通过查阅和分析本项目绩效申报表目标可知，宁河区林业局依据项目运营方案等相关文件填写了本项目目标申报材料，本项目的项目绩效目标依据较为充分，符合客观实际，基本能用于考核绩效目标与项目实施的相符情况，但“日常维护计划完成率”“补苗率”等指标不够明确，产出质量指标设置不够细化，该类指标需要量化。根据指标评分标准，“目标明确性”扣3分。

（4）实施方案可行性指标

本指标权重分为20分，实际得分16分，得分率80%。

项目实施方案技术路线完整、先进，与项目实施内容及绩效目标匹配；但在项目组织、进度安排，项目有效的过程控制措施不完善，指标“过程控制有效性”扣4分。

（5）筹资合规性指标

本指标权重分为20分，实际得分18分，得分率90%。

通过分析预算单位提供的项目实施方案及资金管理制度，本项目为一般公共预算资金，满足“筹资合规性”、“财政投入能力”、但“筹资风险可控性”未充分评估财政投入的能力，扣2分。

（九）评估结论

综上所述，我们采用综合评分法，分析了“立项的必要性、投入的经济性、绩效目标的合理性、方案的可行性、筹资合规性”，得出本项目事前绩效评估实际得分为88分，经评估本项目总体可行，建议调整完善后予以支持。预算单位原申报预算金额为2300万元，经评估，2023年建议金额为500万元。

三、问题与相关建议

（一）存在问题

1.绩效目标设置不完善

“产出数量”“产出质量”指标不合理。未设置“苗木设施完好率”、“日常养护计划完成率”、“绿化覆盖率”等核心指标。

2.未明确绿环养管服务质量验收标准。未提供与项目有关的监管制度。

3.未提供资金专款专用的管理制度。

4.未提供项目组成人员的职能及职责。

（二）相关建议

1.完善绩效目标设置

建议完善“产出数量”“产出质量”指标。设置“苗木设施完好率”、“日常养护计划完成率”、“绿化覆盖率”等核心指标。可探索经济效益“碳汇经济”指标。

2.建议明确明确绿环养管服务质量验收标准。制定与项目有关的监管制度。

3.建议明确对预算资金“专款专用”的保证措施，并进行“专项核算”，并严格按照项目合同、协议等约定规范使用项目资金，以保证财政资金的安全。

4.建议预算单位明确项目的“组织保证、人员监督保证、追责制度”等保证措施，确保民生项目发挥其生态与社会效应。

5.建议每年对本项目的运维进行验收评价和绩效评价，以有效确认本项目主要绩效目标的实现程度。

四、说明

## （一）本次事前评估的局限性

本次评估受制于搜集资料完备程度的影响，评估分析基于对项目历史情况、现有设施设备和财政投入水平基本保持现状的假设预期，故评估结论仅作为宁河区财政局对本项目作出预算决策的参考意见。本评估意见不能代替应由预算单位自行开展的项目论证。

## （二）其他需要说明的问题

1.出具评估报告的前提及限制

（1）所有相关主体提交给本公司的文件均是真实的，所有提交文件的复印件与其原件均是一致的；

（2）所有相关主体提交给本公司的文件均由相关当事方合法授权，签订和递交；

（3）所有相关主体提交给本公司的文件上的签字、印章均是真实的；

（4）所有相关主体对本公司做出的有关事实阐述、声明、保证（书面及口头保证）均是真实、准确和可靠的；

（5）描述或引用法律问题时设计的事实、信息和数据均是截至本评估报告出具之日相关主体提供给本公司的、受限于前述规定的有效事实和数据；

2.声明事项

（1）在本评估报告中对有关数据或结论的引述，并不意味着本公司对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示性保证。

（2）本公司及经办人员已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）本评估报告仅供宁河区财政局审核预算提供参考依据之目的使用，非经本公司书面同意，不得用做其他任何目的。

五、附件

项目支出绩效目标申报表

第三方评估机构：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

日期 ：二零二二年十一月二十六日

（以下为附件）

| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023)年度 |  |  |  |  |
| 填报单位(盖章):宁河区林业局 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 宁河区2023年绿化养管项目 | 主管预算部门 | 宁河区林业局 |
| 项目属性 |  | √ 经常性项目 一次性项目 | 项目起止时间 | 2023.01-2023.12 |
| 项目预算资金 (万元) |  | 2300万元 | 其中:财政拨款 | 2300万元 |
|  |  |  | 其他资金 |  |
| 绩效目标 | 目标1:根据相关规定，对重点路段养护 |  |  |  |
|  | 目标2:为更好的保护苗木设施 |  |  |  |
|  | 目标3:保障和提升宁河区绿化景观效果 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 林木养护面积 | 以核查数为准 |
|  |  | 质量指标 | 补贴资金发放率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 固定的时间发放 |
|  |  | 成本指标 | 补贴资金发放 | ≥2300元 |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 补贴事项完成程度 | 100% |
|  |  | 社会效益指标 | 提供我区绿化总目标 | 有效改善 |
|  |  | 生态效益指标 | 提高环境质量 | 有效提高 |
|  |  | 可持续影响指标 | 按照实际情况 | 按照实际情况 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% |
| 填表人:董昕晔 复核人:梁建军 联系电话: 19922620614. |